ZBL-H9000超声波成孔(槽)检测记录

| 项目名称： | 特大桥 | 项目编号： | 特大桥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔(槽)号： | 43#-a-0_3 | 检测时间： | 2019-05-09 09:15 |
| 设计孔(槽)深(m)： | 67.1 | 方位图： |  |
| 设计孔(槽)径(m)： | 2.200 |  |  |
| 实测孔(槽)深(m)： | 67.581 |  |  |
| 实测平均孔(槽)径(m)： | 2.228 |  |  |
| 倾斜度： | 0.238% |  |  |